## Slide 1
EY Consulting 2026.10.30
『JW 정보보안 강화 프로젝트』착수보고

## Slide 2: 목차
I | 추진 배경
II | 수행 방안
III | 기대 효과
IV | 일정 및 조직
V | 협조 사항

## Slide 3
I | 추진 배경

## Slide 4: 프로젝트 추진
실행 가능한 중장기 보안 마스터플랜 수립
비즈니스 중요도 및 시급성을 고려한 마스터플랜 제시
보안 투자규모, 일정, 책임소재 등 실행 계획 구체화
보안 관리체계 개선 및 기반 확보
전사 보안 수준 및 핵심 리스크 진단
전사 보안 역량을 객관적으로 평가하여 현재 수준 파악
업무 활동에 직접 타격을 줄 수 있는 핵심 리스크 도출
강화되는 법적 의무 사항 충족 및 내부 보안 규정 정비
ISMS 인증을 위한 체계적인 관리 기반 구축
배경
외부 환경
AI 기반 신종 위협 및 공급망 침해사고 증가
개인정보보호법 규제 강화 따른 전사 차원 준수 의무 확대
JW 핵심 데이터 무결성(위조, 변조 방지) 위협 리스크 증가
내부 환경
IT자산의 잠재적 취약점 조기 식별 및 침해 사고 예방
정보보호 관리체계 절차 정립을 통한 법, 규제 대응력 강화
보안 수준 진단 기반의 중장기 개선 방향 수립
목적
비즈니스 연속성 확보를 위한 JW 보안 리스크 식별 및 보안 마스터플랜 수립
※ 용어 ISMS(정보보호 관리체계 인증) : 정보통신망법에 따라 정보통신서비스 부문 전년도 매출액 100억 원 이상 또는 전년도 일일 평균 이용자 수 100만 명 이상인 기업 등에 요구되는 법정 의무 인증 제도
용어정의
수정

## Slide 5: 바이오 제약 산업 내 사이버 리스크 현황
사이버 공격 증가와 피해 비용 확대, AI 기반 신종 위협 확산으로 바이오 제약 산업의 사업 연속성 위협 증대
  사이버 리스크는 바이오 제약 기업의 사업 성과에 직접적 영향을 미치는 중대 비즈니스 리스크로 부상
Chart: 
| 데이터 보안 위협 | 피싱 및 계정 탈취 | 클라우드 보안 위협 | 랜섬웨어 | AI 기반 보안 위협
열2 | 0.266 | 0.308 | 0.353 | 0.407 | 0.812
Chart: 
| 보안사고
2024 | 476
2025 | 575
단위 : 건
20%
단위 : %
단위 : USD Millions
Global 바이오 제약 산업 사이버 보안 피해 현황(2025)1)
Global 의료 산업 데이터 유출 비용(2025)2)
국내 바이오 제약 사이버 보안 위협도 평가(2026)3)
산업 내 사이버 공격 건수 전년 대비 약 20% 증가
의료 서비스 및 제약 산업, 민감 데이터 유출 비용은 전체 18개 산업 중 1위, 6위로 높은 수준
제약/바이오 산업 내 임직원들은 AI, 랜섬웨어, Cloud 순으로 보안 위협도 평가
Chart: 
| 공공 | 소매 | 소비자 | 서비스 | 제약 | 기술 | 에너지 | 중공업 | 금융 | 의료 서비스
2025 | 2.86 | 3.54 | 3.72 | 4.56 | 4.61 | 4.79 | 4.83 | 5 | 5.56 | 7.42
평균 :4.4M
Health-ISAC, “2025 Health Sector Cyber Threat Landscape” (2025)
IBM, “Cost of a Data Breach Report 2025” (2025)
Samsung SDS, “Samsung SDS Unveils Top 5 Cybersecurity Threats for 2026” (2026)
중간 타이틀 제거
(슬라이트 타이틀로 변경)
2. 高 한자 제거 및 문구 수정
3. 문구 수정 요청 빨간색
거버닝 주황색으로 수정

## Slide 6: JW 잠재적 위협 시나리오(1) - 고객정보 유출 리스크
외부 사이버 공격 방어 체계 부재로, 대규모 개인정보 유출 가능
발생 가능한 리스크
웹 방화벽 부재
취약점 진단 부재
DB 보안 불충분
웹 취약점 탐지 및 차단 기능 부재로 공격 노출 → 개인정보 유출 및 서비스 침해 리스크
웹 개발 부터 운영 전 과정 취약점 진단 부재 → 웹 취약점을 악용한 정보 유출 리스크
접근통제 및 모니터링 부재로 비인가자 접속 가능 → 고객 개인정보 대규모 유출 리스크
“고객 정보 유출 시 보안 관리 수준 등을 고려, 법인 전체 매출액의 최대 10% 과징금 부과 가능”
1
2
3
JWPmall 고객정보 유출 시나리오
웹 정보 조회 차단 및 공격 방어 1차 관문 부재
JWPMall 웹사이트, 회원 개인정보 : 13,691건
외주업체 관리 불충분 - Cloud 및 개발 관리
2
오라클 Cloud 보안 설정 미흡
소스코드 및 웹 취약점 진단 부재
관리자 계정 접속 및 작업 기록 부재
공격자
웹 방화벽 부재
1
강화된 인증 수단 없이 ID/PW만으로 접근 가능
DB 개인정보 관리 부재
3

## Slide 7: JW 잠재적 위협 시나리오(2) - 생산 및 물류 중단 리스크
사이버 공격에 의한 생산 라인 마비 및 납품 지연으로 대규모 재무 손실 발생 가능
JW 플랜트 생산 및 물류 중단 시나리오
발생 가능한 리스크
미인가
USB통제
불충분
미식별 자산
유출 방지 솔루션 부재
미인가 USB를 통한 악성코드 유입 가능 → 생산 시스템 가동 중단 리스크
미식별 자산, 악성코드 감염 노출 → 생산 시스템 간 악성코드 확산 가능
플랜트 데이터 외부 반출 탐지 및 통제 한계 → 기밀 정보(생산, 기술 자료) 유출 리스크
“악성코드가 생산 시스템까지 확산되어 생산, 물류 중단으로 이어질 수 있는 리스크 존재”
외/내부 방화벽
JW 플랜트
외부 침입 및 내부 시스템 간 접근통제
네트워크 기반 1차 방어체계 운영
미인가 외부이동저장장치(USB)를 통하여 공정〮자동화 시스템 감염 시도
백신 솔루션 미설치, 미식별 자산이 악성코드에 감염
데이터 유출 방지 솔루션 부재로 외부 자료 반출 탐지 불가
1
2
3
보안 통제 부재
1
2
3

## Slide 8: JW 잠재적 위협 시나리오(3) - 연구소 데이터 유출 리스크
외주 관리 권한 불명확 및 데이터 취급 기준 부재로 인하여 연구소 데이터 유출 가능
발생 가능한 리스크
보안 솔루션
부재
외주업체 과도권한
데이터 관리기준 부재
Cloud 접속 및 데이터 흐름 탐지 및 통제 한계 → 비인가 접근 및 중요 데이터 유출 리스크
외주업체 보안 통제 불충분 및 과도 권한 부여 → 연구데이터 훼손 및 유출 리스크
데이터 중요도에 따른 전송, 처리 기준 부재 → 주요 데이터 관리 사각지대 발생 리스크
“핵심 연구데이터 유출·훼손 시 신약개발 차질 및 기업 경쟁력·사업가치 저하”
연구소 데이터 유출 시나리오
공격자
구글 Cloud
빅데이터 플랫폼
오라클 Cloud
데이터 수집 시스템
데이터 관리 기준 부재
외부
연구소
데이터 업로드 통제 및 모니터링 부재
데이터 중요도에 따른 저장, 업로드, 반출 기준 부재
외주업체 과도권한 부여
2
3
1
2
3
Cloud 보안 솔루션 부재
1

## Slide 9: Global 바이오 제약 핵심 자산 보호 및 Cyber 대응 동향
선도 사는 자산 실시간 식별, 위협 탐지 및 데이터 통제를 통해 핵심 사업 보호 및 경영 안정성 확보
※ 용어 Zero Trust : 접근 단계 세분화 및 지속 신원 검증
*뺌
생산 연속성 확보 옆에 아이콘 다른 모양 하던지 통일하던지 해주세요
3. 디자인 좀 세련되게 검토 요청
Global Cyber 방어 체계 핵심 Point
10개 주요 생산 Site 내 보안 USB 의무화 및 실시간 매체제어 체계 적용, 추가 감염 피해 차단
전 생산시설의 공정 Network 위협 대응체계 일원화 관리
다수 외주 업체가 접속 환경에 세분화 및 지속 검증 접근통제
고객정보 접근·조회 행위에 대한 지속 모니터링
Cloud 기반 Pharma R&D Data Science Ecosystem 구축
연구데이터와 AI/ML Workflow를 통합 모니터링 및 상시 통제
JW 핵심 강화 방향
연구 데이터 보호
데이터 관리 체계 접근〮이동 상시 통제
Cloud, AI 전 과정의 데이터 흐름·활용 통제
고객정보 보호
Zero Trust 기반 고객·민감정보 접근통제
고객정보 취급 외주 인력 접근 통제 강화
생산 연속성 확보
공정시스템 이상징후 기반 생산중단 예방
생산환경 위협 조기 식별 및 차단 체계 확보
디자인 변경함

## Slide 10
II | 수행 방안

## Slide 11: 수행 Approach
약 16주 동안 진단 프레임워크 기반 현황 분석에 따른 정보보호 수준 도출 및 마스터플랜 수립
관리체계 진단
인프라 및 시스템 진단
모의해킹
1
2
3
주요 산출물
모의 해킹 진단 결과 기반, 개선 조치 가이드
JW 보안 수준 진단
비즈니스 관점
개발/운영 담당자 관점
정책 및 조직 등 보안 R&R 진단
보안 운영 법/규제 충족 여부 진단
계정 권한 등 접근통제 실효성 진단
개발(외주 포함) 보안 성숙도 진단
인프라 취약점
시나리오 기반 점검
자산 관리 및 현행화 수준
IT(서버, DB 등) 취약점 진단
Cloud 취약점 진단
보안 시스템 현황 분석
주요 대외 서비스 취약점 점검
고객/연구데이터 유출 리스크 점검
현황 및 성숙도 분석서, 마스터플랜 (관리, 기술, R&R, 프로세스 개선)
JW 시스템 및 인프라 취약점, 개선 조치 가이드

## Slide 12: 관리체계 진단
EY CPA 기반 고객정보/생산환경/연구데이터의 핵심 리스크를 식별, 우선순위 기반 개선 방향 도출
ISO Standards (27001/27701 등)
ISMS
…
GDPR
NIST RMF
국내/외 인증 표준
국내/외 컴플라이언스
EY CPA : 보안 관리 체계, 위협 탐지, 사고 대응 등 기업의 사이버 보안역량을 5단계 성숙도로 평가
데이터 보호
식별 및 접근 관리
아키텍처&
엔지니어링
제품 보안
취약점 식별 및 개선
모니터링& 리포팅
보안 컴플라이언스
개인정보 보호
내부자 위협
보안 인프라
개발 보안 관리
Cloud 보안
운영기술 보안
위협 인텔리전스
보안 모니터링
침해사고 대응
거버넌스, 리스크, 컴플라이언스
거버넌스, 리스크 및 컴플라이언스
정책 및 표준
보안 교육 및 인식 제고
거버넌스, 운영모델 및 조직체계
제3자 공급망 리스크 관리
Strategy
Cyber 리스크 관리
비즈니스 및 IT 전략
복원력
IT 자산 관리
물리적 보안
조직 및 파트너십
IAM 및 내부자 위협 영역
보안 아키텍처& 엔지니어링 영역
보안 운영 영역
데이터· 개인정보 영역
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5
High
Low
보안 성숙도
NIST CSF v2.0
1

## Slide 13: [상세] EY CPA 기반 보안 성숙도 진단
EY CPA 진단 결과 기반, 세부 보안 영역별 성숙도의 시사점과 개선 방안 제시
EY CPA 진단 영역 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5
보안 모니터링 |  |  |  |  | 
보안 아키텍처 및 엔지니어링 |  |  |  |  | 
위협 인텔리전스 |  |  |  |  | 
협력사 및 공급망 리스크 보안 관리 |  |  |  |  | 
사이버보안 리스크/위험 관리대응 |  |  |  |  | 
사이버보안 전략 |  |  |  |  | 
보안 사고 대응 |  |  |  |  | 
보안 거버넌스, 운영모델 및 조직 |  |  |  |  | 
사이버보안 컴플라이언스 / 규제준수 |  |  |  |  | 
회복탄력성 및 사고 복원력 |  |  |  |  | 
데이터 보호 |  |  |  |  | 
계정 및 접근권한 관리 |  |  |  |  | 
취약점 식별 및 조치 |  |  |  |  | 
보안 인프라 |  |  |  |  | 
공장 보안 |  |  |  |  | 
IT 자산관리 |  |  |  |  | 
프라이버시 |  |  |  |  | 
내부 위협 |  |  |  |  | 
보안 정책 및 규정 |  |  |  |  | 
보안 교육 및 임직원 인지도 제고 |  |  |  |  | 
CPA기반 종합 성숙도 |  |  |  |  | 
2.81
1.72
Global Life Science 산업 평균
JW중외제약 ’25년 점수
CPA 성숙도 레벨별 운영 수준 해석
성숙도 레벨 설명 | 
5 | Optimizing (최적화 달성 단계) 보안 프로세스가 전사 전략과 연계되고, 자동화·성과지표·지속개선이 내재화된 단계
4 | Quantitatively Managed (정량 관리 단계) 보안 활동이 정량 지표로 측정·관리되며, 운영 결과가 개선 활동과 의사결정에 반영되는 단계
3 | Defined (보안체계 안정화 단계) 조직에 필요한 핵심 보안 활동이 정의되고 전사적으로 이행되며, 보안 체계가 안정적&일관되게 운영되는 단계
2 | Managed (프로세스 정착 단계) 조직 내 정책과 절차를 수립하고, 제한적인 범위 내에서 보안 활동이 실행·운영되는 단계
1 | Initial (초기 단계) 조직 내 보안 활동이 단편적으로 이루어지며, 정책과 절차가 수립되지 않아 체계적 운영 기반이 부족한 단계
1. ’25 -> ‘25년 추가

## Slide 14: 인프라 및 시스템 진단
수행 내용
네트워크
보안시스템
서버
On-premise
AWS Cloud
라우터
F/W
IPS
컴퓨터 서버
Cloud Front
Network F/W
NACL
Instance Server
웹/앱, DB
네트워크 취약점 분석
설정 오류 분석
접근제어 설정 점검
보안시스템 취약점 분석
서버 취약점 분석
웹/앱, DB 취약점 분석
보안시스템 설정 점검
보안 기능상 문제점 점검
웹/앱 취약점 진단
관리계정 접근제어
접근제어 점검
로그, 인증체계 점검
상세
2
주요정보통신기반시설 진단 기준 적용
IT인프라 보안 취약점 체크리스트 및 진단 도구를 활용
On-premise, Cloud 인프라 환경에 동일한 IT 보안 취약점 점검 기준을 적용
서버, DB 등의 취약점을 분석, 조치 가이드 제공
※ 용어 On-premise : 사내에 설치 및 운영되고 있는 IT 자산(서버, DB 네트워크 등)
자산 취약점 식별, 검증, 고객정보 유출, 생산중단 등 핵심 사업 리스크 확산 가능성 최소화
1. 서버 윤곽선 제거함

## Slide 15: [상세] 주요정보통신시설 인프라 취약점 진단 항목
시스템 구조 및 운영환경을 종합 분석하여 설정 진단만으로 식별하기 어려운 취약점까지 진단
보안 관리 | 취약한 버전의 SMTP 서비스 사용 | 상
보안 관리 | SMTP 서비스 스팸 메일 릴레이 제한 미설정 | 상
보안 관리 | SMTP 서비스의 메일 queue 처리 권한 설정 미흡 | 상
보안 관리 | .netrc 파일 내 중요 정보 노출 | 상
보안 관리 | Anonymous 계정의 FTP 서비스 접속 제한 미비 | 상
사용자 인증 | 비밀번호 관리정책 설정 미비 | 상
사용자 인증 | 불필요하거나 관리되지 않는 계정 존재 | 상
사용자 인증 | 유추 가능한 계정 비밀번호 존재 | 상
사용자 인증 | 계정 잠금 임계값 설정 미비 | 상
패치 관리 | 주기적인 보안패치 및 벤더 권고사항 미적용 | 상
Window 서버 진단 항목(64)
Unix 서버 진단 항목(67)
Web 서버 진단 항목(26)
보안 관리 | Anonymous 계정의 FTP 서비스 접속 제한 미비 | 상
보안 관리 | 불필요한 하드디스크 기본 공유 활성화 | 상
보안 관리 | 공유에 대한 접근 통제 미비 | 상
보안 관리 | Anonymous 계정의 FTP 서비스 접속 제한 미비 | 상
보안 관리 | FTP 서비스 접근 제어 설정 미비 | 상
사용자 인증 | 기본 관리자 계정명(Administrator 존재) | 상
사용자 인증 | 불필요한 Guest 계정 활성화 | 상
사용자 인증 | 자동 로그온 방지 설정 미흡 | 상
사용자 인증 | 로컬 로그온 방지 설정 미흡 | 상
패치 관리 | 주기적인 보안패치 및 벤더 권고사항 미적용 | 상
쿠키변조 | 쿠키 정보를 통해 이용자 검증 또는 데이터 입력에 사용되는 점을 악용하여, 쿠키 정보 조작을 통해 타이용자 권한 획득 또는 기타 중요정보 유출 가능 여부를 점검 | 상
운영체제 명령실행 | 운영체제 내 임의 명령어 실행이 가능한 인터페이스의 존재 여부를 점검 | 상
XML 외부객체 공격 (XXE) | XML 구문 분석기의 입력값 검증 누락으로 인해 시스템의 자원에 접근 가능한 취약점으로, XML 구문에 대한 검증 여부를 점검 | 상
리다이렉트 기능을 이용한 피싱 공격 | 리다이렉트 기능이 존재 시 URL 인자값에 대한 검증 누락으로 인해 임의페이지로 이동 가능성이 존재 하여 해당 기능 및 인자값 검증 여부를 점검 | 상
LDAP Injection | 이용자 입력을 기반으로 LDAP(Lightweight Directory Access Pr공정ocol) 구문을 구축하여 웹 기반 응용 프로그램 악용 여부를 점검 | 상
SSI Injection | CGI 또는 서버 사이드 스크립트를 통해 만들어진 웹사이트에서 입력값에 부적절한 명령문을 삽입하여 실행 가능 여부를 점검 | 상
진단방식 → 설정 값으로 판단이 부족한 항목에 대해서는 인터뷰를 통해 진단

## Slide 16: [상세] 진단 내용 상세
취약점별 상세 원인과 조치방안을 제공 담당자와 논의하여 실질적인 개선까지 추적 관리 지원
취약점 | 주기적인 보안 패치 및 벤더 권고사항 미적용 | 위험도 | 상
상세 | 공개된 취약점에 의한 침해를 방지하고, 시스템에 대한 안전성 향상을 위해 최신/긴급 패치에 대한 검토, 계획 수립, 계획에 따른 이행(또는 보호방안 수립) 여부 등을 점검해야 한다. 이를 수행하지 않을 경우 알려진 취약점을 이용한 공격에 노출될 수 있다. |  | 
진단 방법 | Windows CMD → wmic qfe list Linux(RHEL) # cat /etc/redhat-release # uname –r |  | 
개선 방법 | 최신 패치 적용 제조사에서 최신 패치가 업데이트 되는 경우 이에 대한 시스템 영향도를 파악하여 해당되는 자산에 대한 패치를 적용하여야 하며 이때 작업 전 시스템 백업을 고려하여야 한다. 패치 적용에 대한 호환성 검증을 고려하여 패치 주기는 분기당 1회로 권고된다. |  | 

## Slide 17: 모의해킹 기반 검증
실제 공격 관점에서 침투 → 권한상승 → 중요정보 접근 가능성을 검증하여 보안 리스크 식별
분류 | 악의적인 명령어를 통한 DB 보안 진단
시 나 리 오 | [목표] 인증 로직의 조작을 통해 비인가자의 관리자 권한 획득 [내용] 관리자 권한으로 로그인하여, 관리자 페이지 접근 및 기능 사용 시도
수 행 결 과 | 클라이언트 응답 값을 위변조하여 비인가자 로그인 시도 관리자 권한을 획득하여 로그인 성공
개선조치 | 외부 해킹을 통해 데이터베이스의 중요정보 및 개인정보 유출 가능성 확인 및 사전예방 관리자 및 타사용자 권한 획득을 통한 침해사고 발생 가능성 확인 및 사전예방
Web
공격자
SQL 구문 삽입
SQL 구문 입력
‘ or 1=1 -- , “ or 1=1-- 등등
로그인 성공
반 자동화 툴 사용
인증우회 시도
중요정보
DB table, column, data
DB정보 획득
관리자 권한 획득
http://xxx.xxx.xxx.xxx/board/content.asp?key=65% and 1=(select @@VERSION)--
공격자
공격자
공격 대상 게시판
비인가자 인증 우회 보안 취약점 진단 발견 예시
1
2
3
4
3
1. 시나리오 목표 내용에서 시나리오 문구 제거

## Slide 18
III | 기대 효과

## Slide 19: 프로젝트가 가져올 JW 보안의 변화
영역별 핵심 산출물 기반 보안 관리체계를 정교화하고 실행 가능한 개선을 통해 경영 리스크 최소화
변화하는 위협 및 사업환경 변경함
下 한자 제거함
AI·Cloud 통일
고려한 선제적 투자 추진
5. 디자인 좀 세련되게 검토 요청
기대 효과
“정보보호 관리체계의 실행력과 미래 대응 역량 동시 확보”
고객정보 보호
고객정보 유출 가능성 최소화 및 법&규제 대응력 강화
고객 신뢰와 기업 평판 보호를 통한 사업 신뢰도 확보
생산 연속성 확보
Cyber 공격에 따른 생산·품질·물류 중단 리스크 최소화
신속 탐지·대응·복구를 통한 안정적인 공급 기반 확보
연구 데이터 보호
연구데이터 유출·훼손 방지, 신약개발 경쟁력 보호
AI·Cloud 의 안전한 활용을 통한 미래 사업가치 및 성장동력 확보
Next Step
핵심 보안과제 우선 투자
경영 리스크가 높은 핵심 개선과제 중심 투자
AI·Cloud 미래 보안환경 고려한 선제적 투자 추진
전사 차원의 실행체계 구축
전사가 참여하는 그룹 차원 보안 추진체계 정립
과제별 명확한 R&R과 이행계획 추진
지속적인 이행관리 및 고도화
마스터플랜 기반 단계별 성과 점검 및 관리
변화하는 위협과 사업환경 반영한 보안체계 고도화
디자인 변경함

## Slide 20
IV | 일정 및 조직

## Slide 21: 수행일정
본 사업은 4개월 여정의 종합 컨설팅 사업으로 진단, 개선 및 마스터플랜 수립을 병행 수행
구분 | 수행업무 | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  | 
 |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
추진 준비 | 착수 및 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
환경·준거성 분석 | 내·외부 보안환경 및 위협 동향 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 현황 분석 및 법적 준거성 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
보안 진단 | 관리·물리 보안 성숙도 진단 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기술 취약점 진단(Infra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 모의해킹(Web·App) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
위험평가·개선 | 보안위험 평가 및 우선순위화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 취약점 보호대책 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
정책·로드맵 | 정책·지침·매뉴얼 제·개정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ISMS 인증심사 대비 개선 로드맵 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 정보보안 중장기 마스터플랜 및 실행 로드맵 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안정화·인증 지원 | 이행조치 점검(기술 진단 및 모의해킹) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ISMS 인증심사 대비 지원(비상주) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 종료 후 인증 자문 및 필요 문서 보완 지원
최종보고
실행 가능한 보안 로드맵 수립
심층 정보보호 수준 진단
실제 공격 경로 취약점 검증
착수보고
중간보고
1. 빠짐없는 용어 대체(심층)

## Slide 22: 프로젝트 추진체계 및 수행조직
금번 프로젝트와 관련 경험을 다수 보유한 PM, 컨설턴트 인력으로 최적의 조직 구성
의사결정 (Steering Committee)
프로젝트 전반적인 방향 감독 및 지시 역할, 진행 관리
월 1회 정기 회의 (이슈 발생 시 수시 개최)
JW Advisory를 통한 주요 보안 이슈 자문 및 전략적 의사 결정 지원
Layer 1
관리/조율 (PM)
프로젝트 전반의 실무 담당
프로젝트 단계별 산출물 검토, 진단 Framework 수립
프로젝트 수행, 방향성 수립
착수/중간/최종 보고서 작성 및 보고
Layer 2
실행/운영 (Working Group)
관리적/기술적/물리적 보안 진단
개인정보 관리 체계 진단
정보보호 마스터 플랜 및 상세 계획 수립
보안 취약점 진단 및 조치 가이드 제공
Layer 3
JW정보보호조직
의사 결정
관리/조율
실행
관리체계 진단(2명)
관리체계/마스터
플랜 수립 전문가
Management Leader 김태형 Partner
Project Manager 윤일한 이사
모의해킹 (3명)
웹/모의해킹 전문가
인프라 진단(2명)
서버/DB 등
인프라 진단 전문가
SME EY 내부 전문가
JW Advisory
CDAO, CISO,
개인정보보호책임자
개인정보보호책임자 추가
Advisory 조직의 역할?이 반영되었으면 합니다.
착수 보고 참석 인원이라 자신이 어떤 역할을 하는지는 알아갔으면 합니다.
문구 추가

## Slide 23
V | 협조 사항

## Slide 24: 프로젝트 성공을 위한 핵심 협조사항
프로젝트의 성공적 수행과 실행 가능한 마스터플랜 수립을 위해 전사 차원 긴밀한 협조 필요
디자인 좀 세련되게
Success
4개월 프로젝트
주요 마일스톤 중심 체계적 일정 및 성과 관리
단계별 목표와 산출물 확정을 통한 진척도 관리
주요 이슈 조기 식별 및 신속한 의사결정
JW 보안 마스터플랜 수립
중장기 실행 로드맵 수립
경영 리스크와 미래 환경 변화 대비 개선 방향 제시
우선순위·투자·R&R 명확화, 실행 가능 로드맵 수립
JW 전체 인프라 대상
진단 대상별 특성을 고려한 전문적 진단 수행
시스템 환경과 중요도를 고려한 진단 계획 관리
분야별 전문인력 투입 및 진단 활동 간 유기적 연계
Success
Concern
디자인 변경

## Slide 25: 식별된 주요 보안 리스크
주요 보안 리스크
JWPMall 웹 방화벽 부재, 단순 공격에도 침해 가능
 ‘26년 Novo Nordisk 웹 취약점 악용 임상 데이터 유출
보안 솔루션 미흡
외주업체 관리 미흡
자산도입 프로세스 미흡
Cloud 관리 업체가 관리자 권한 계정 보유
관리자 계정으로 전 인프라 삭제 가능
자산 도입 시, IT기획팀 및 정보보안팀 미 검토 사례 발견
발견된 사례의 자산 계약서에 보안 요건 부재
개선 권고 사항
JWPmall의 소스코드 및 배포 이력 관리는 ’25년 대비 개선
고객정보 유출 리스크, 사업부서와 웹 방화벽 도입 논의 필요  JWPMall 웹 공격 1차 방어선 구축으로 운영 안전성 확보
클라우드 유지 보수 업체를 통한 유지보수 및 운영 관리
과도 권한 리스크, 사업부서와 논의하여 최소 권한 발급 필요  외주자 보안 및 Cloud 계정 권한 관리 강화
사후에 식별된 자산은 빠짐없이 보안성 검토 활동
취약점 잔존 리스크, 자산 도입 전 보안성 검토 프로세스 의무화 필요  자산 도입 부터 누락 없는 보안 요건 관리
장표 수위 조절
- 기업 이름 명시하는 부분 제거
(바이텍정보통신) 용어 제거
- JWPMall 잘하고있는점
못하고 있는점
못하고 있는점에 이러한 리스크가 있어 이렇게 개선 권고 한다.
2. 타이틀 현재 까지 단어 제거
3. 외주업체 관리 미흡 부분 범용적으로 오라클 Cloud 표현을 Cloud로 변경 Cloud 용어 중복으로 아래 제거
4. 디자인 좀 세련되게 검토 요청
디자인 변경 및 개선권고 사항 첫번째 문단에 잘하고 있는 사항 추가

## Slide 26
감사합니다